海盐县人民政府办公室关于转发县经信局《海盐县2017年“工业项目建设推进年”工作行动方案》的通知

盐政办发〔2017〕36号

发布日期：2017-06-02 信息来源：县政府办公室 字号：[ 大 中 小 ]

各镇人民政府（街道办事处），县政府各部门、直属各单位： 经县政府研究同意，现将海盐县经济和信息化局《海盐县2017年“工业项目建设推进年”工作行动方案》转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 海盐县人民政府办公室 2017年5月24日 （此件公开发布） 海盐县2017年“工业项目建设推进年”工作行动方案 为加快推进项目建设，扩大有效投资，促进我县经济平稳较快增长，根据县委、县政府“四个年”活动的总体部署，特制定本工作方案。 一、指导思想 紧紧围绕“工业强县”战略目标，坚持把重点项目建设作为引领经济增长、实现富民强县的战略之举，进一步明确任务，加压推进，积极开展“项目建设攻坚年”活动，坚定不移地抓招商、上项目、增投入，强化重点项目服务和保障，加快实施一批引领产业升级、创新驱动示范的大项目、好项目，为建设“三优”海盐提供有力保障。 二、主要目标 投资总量提升目标。确保全年完成工业生产性投资完成160亿元，增长21.3%。 投资结构提优目标。力争战略性新兴产业投资占工业生产性投资达到30%以上、高新技术产业投资增长16%以上、现代化技术改造占工业生产性投资达到70%以上、设备投资占工业生产性投资达到65%以上。 项目推进提速目标。全县排定30个县级以上重大工业项目，力争重大项目的开工率达到90%，竣工率达到30%，投产率达到20%。 三、主要措施 1.坚持招商选智创新投入攻项目。一是坚持“一把手”工程。镇（街道）主要领导要做到既挂帅又出征，主动走出去、自觉走出去、带头走出去。相关经济部门也要积极主动参与招商，在全县上下形成浓厚的招商选资氛围。二是提高引进项目质量。实施产业招商、科技招商，重点引进科技型、检验检测型、金融服务型、总部经济型企业，加大外资高端装备制造招商、接轨上海产业招商和对接军工央企重点招商力度，积极引进一批创新投资优质项目。三是充分发挥驻外专业招商机构的桥头堡作用。紧紧抓住接轨上海协同发展和上海、宁波、萧山等地区产业转移的有利契机，重点围绕先进装备制造、现代服务业、现代农业等产业，积极开展产业链招商、小组团招商、全民招商；以各类市场主体为依托，把企业推向招商引资一线，引导企业以商引商；注重招商实效，看签约率，比履约率。 2017年，全年引进超亿元项目20个以上，签约超10亿元项目2个以上，超1亿美元项目1个，通过招大引强力争新增工业有效投资30亿元。 2.坚持平台建设创新投入引项目。一是加快特色平台建设。加大“1+2+3+X”园区等特色平台基础设施投入，打造高端开放的合作平台，成为科技创新、开放合作、新兴产业先导区。二是加快推进园区能级提升。规划实施一批省级以上示范园区、市镇工业园区形象改造和生态化、循环化、智能化项目，大力推进新经济园、“两创”中心建设和国际产业合作园区、智慧园区等特色园区创建。三是加强创业创新平台建设。建成1个市级新经济园或“两创”中心，重点推进标准厂房建设，全年建成新经济园产业用房2万平方米以上、“两创”中心标准厂房45万平方米以上。 2017年，全年确保平台基础设施建设资金达18.5亿元以上，力争2家省级以上开发区完成工业生产性投资70亿元以上，力争完成“两创”中心标准厂房投资11亿元以上。 3.坚持培育主体创新投入增项目。一是大力培育高新技术企业。完善高新技术企业培育发展机制，引导科技企业孵化器、泛孵化器、众创空间等平台强化服务功能。二是培育服务型制造企业。出台培育服务型制造企业相关意见，重点支持定制化、柔性化生产、全生命周期服务、电子商务、现代物流、工业设计等服务型制造企业发展，推动企业由“生产型制造”向“服务型制造”转变。三是支持小微企业发展。完善小微企业创业、培育、成长、升级的梯次发展格局，大力扶持“小升规”，鼓励小微企业立足本行业做精做细。 2017年，力争到年底全县高新技术企业数达到60家以上，力争完成服务型制造投资2亿元，力争新增“规下”工业和服务型小微企业升“规上”55家。 4.坚持技术改造创新投入扩项目。一是加大技术改造投资。围绕 “415”工程，聚焦支持核电关联产业、临港产业、高端装备制造业、智能信息、节能环保产业五大县定新兴产业；提升纺织服装、紧固件、造纸及纸制品业、食品药品业四大县定传统产业等项目向绿色发展转型。鼓励企业实施“零土地”技术改造，支持企业利用现有土地、厂房和设施，通过压缩绿地、厂房加层等途径实施技术改造。二是加大“机器换人”投资。推进重点行业机器人应用扩面升级，积极发展机联网、企联网，壮大机器人和智能装备产业。组织实施“机器换人”专项行动，积极申报各级各类“机器换人”示范企业、项目，推进企业、行业、区域三级联动打造“机器换人”示范样板，扩大投资增量，推动我县企业转型升级。三是加大“智能制造”投资。组织一批数字化示范车间、智能示范工厂、智能化示范装备产品项目，着力扩大“智能制造”投资。 2017年，力争通过技术改造实现增量投资100亿元以上，其中实施“机器换人”项目200个以上，实施机联网和企联网试点项目5个，培育“机器换人”示范行业2个，完成“机器换人”项目投资70亿元以上。 5.坚持绿色制造创新投入添项目。一是加大“绿色制造”技改投资力度。实施重点行业节能节水技改项目20项以上，中国集成家居产业园争创成为市级智慧园区。实施地方热电企业改造提升三年行动计划，加快低效落后电机淘汰更新。二是实施分布式太阳能光伏发电工程。推进“屋顶换能”工程，在重点用能企业和屋顶面积达5000平方米以上的企业，具备建设屋顶光伏发电条件的，要求以“屋顶换能”进行用能置换。三是严格执行国家产业政策。严把准入门槛，从源头遏制“三高一低”（高投入、高消耗、高排放、低效益）项目盲目扩张和低水平重复建设，使企业从旧的“三高一低”向新的“三高一低”（高技术含量、高附加价值、高端产品、低碳化）转型发展。以电机能效提升、落后用能设备淘汰等为抓手，扩大有效投资增量。 2017年，力争完成“绿色制造”投资5亿元以上；力争新增光伏发电装机容量30兆瓦，完成投资2亿元以上；确保腾出1.5万吨标煤的用能空间。 6.坚持贡献倒逼创新投入逼项目。一是兼并重组，育大增强。建立健全以“亩产论英雄”的全绩效评价推进、要素市场配置、用电用水价格、C类企业淘汰和一票否决等机制，结合落后产能淘汰、行业整治、“退低进高”和大企业培育等，加大企业收购和兼并重组力度。二是严格准入，提高质量。促进产业结构优化升级与资源集约利用相结合，提高资源集约利用和产业集聚水平，在产业规划、环境影响、能源评估、安全生产等方面进行集中“会诊”、联审联批，提高审批项目质量。新增用地的工业项目投资强度必须符合“海盐县工业项目用地投入产出约定制度”的要求。三是“退散进集”，转产转型。坚持以市场手段为主，经济、法律、行政手段相结合，鼓励企业自主转产转型和梯度转移，推动经济转型发展。建立健全联合推进机制，合力推进紧固件等“低小散”块状行业整治提升，积极引导企业通过联合、并购、品牌合作等方式进行重组，优化资金、技术、人才、管理等要素配置，实施业务流程再造和技术升级改造，加快“腾笼换鸟”。 2017年，确保完成“低小散”企业整治600家、中小微企业入园提升110家，力争全年实施兼并重组12家以上，力争完成兼并重组、转型转产等投资3亿元以上。 四、保障措施 1.加强领导，统一认识。各成员单位要统一思想，进一步提高对加快项目建设重要性和紧迫性的认识，把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，切实做到把项目建设作为经济工作的重中之重来抓，打好项目建设攻坚战。 2.加强协调，严格督查。建立重点项目定期协调会议制度，每月协调一次重点项目。对建设中存在的问题，明确承办单位、责任人和解决时限，当场交办，限时办结。对无故未按期解决问题的，进行问责；对照任务分解表有关要求，每月开展一次专项督查，对落后时间进度的，进行通报。 3.广泛宣传，营造氛围。各级各部门要加强投资软环境建设，进一步转变作风，为重点项目建设营造良好的环境。各镇（街道）要做好群众思想工作，宣传项目建设对群众生活带来的好处，营造人人主动要发展的氛围；各新闻单位要采取多种形式加大对项目建设的宣传报道力度，营造“领导重视项目、部门推进项目、业主建设项目、社会支持项目”的良好氛围，推进我县项目建设再上新台阶。 附件:1.2017年工业有效投入目标任务分解表 2.2017年工业有效投入重点项目表 2017年工业有效投入目标任务分解表 指标单位 工业生产性投入 2016年 完成数 目标 总投资 同比 技改 （万元） （万元） （%） （万元） 县内 1319495 1600000 21.26 1350000 武原街道 154700 170000 9.89 140000 开发区（西塘桥街道） 327639 520000 58.71 460000 元通街道 89212 93000 4.25 80000 秦山街道 140490 150000 6.77 125000 沈荡镇 143665 150000 4.41 125000 百步经济开发区 （百步镇） 158775 200000 25.96 160000 于城镇 70187 77000 9.71 60000 澉浦镇 （南北湖风景区） 117590 120000 2.05 100000 通元镇 117237 120000 2.36 100000 附件2 2017年工业有效投入重点项目表 单位：万元 序号 投资主体 项目名称 数量 项目 总投资 以前年度 投资 2017年 计划投资 备 注 企业名称 合计 30 730835.83 151630 407448.83 续建项目 13 381245.83 151630 172448.83 新建项目 17 349590 0 235000 武原街道小计 5 73595 14000 77795 1 恒锋工具股份有限公司 年产5万件（套）三轴以上联动数控精密刀具系列产品技改项目 续建 13795 6300 7295 2 浙江祥恒包装有限公司 年产2.7亿平方米预印纸版技改项目 续建 19000 7700 11300 3 桑德兰紧固件（浙江）有限公司 年产200万套涡轮增压器中间壳和涡轮壳技改项目 结转 10000 0 8000 4 上开汽车电器（浙江）有限公司 年产9000万套电器开关及100亿套电子零部件建设项目 新建 10800 8000 5 浙江佳乐科仪股份有限公司 稀土永磁同步变频驱动节能电机、核级1E级变频机柜易地技改项目 新建 20000 10000 开发区（西塘桥街道）小计 5 128600 9523 82000 1 浙江协和首信钢业有限公司 年产60万吨环保型高强汽车板技改项目 续建 30000 2523 20000 2 洛斯石油（浙江）有限公司 年产30000吨工业润滑油建设项目 结转 17600 0 10000 3 浙江银克爱薇实业有限公司 二期项目 结转 22000 0 10000 序号 投资主体 项目名称 数量 项目 总投资 以前年度 投资 2017年 计划投资 备 注 4 浙江嘉化新材料有限公司 年产3.8万吨药物中间体项目 新建 12000 12000 5 海盐碧水源水务科技有限公司 日处理10万吨污水项目 新建 47000 7000 30000 元通街道小计 1 80000 0 50000 1 中锦建筑科技有限公司 年产70万立方建筑工业PC预制构件 新建 80000 50000 秦山街道小计 3 100328.83 55394 39934.83 1 海盐秦山南方水泥有限公司 海河联运与资源综合利用加工一期异地技改项目 续建 63328.83 55394 7934.83 2 浙江博凡动力项目 年产7000吨通用设备易地技改项目 新建 22000 22000 3 浙江秦山建设股份有限公司 中海外（嘉兴）新材料产业园项目 新建 15000 10000 沈荡镇小计 5 86000 0 50000 1 浙江华帅特塑业科技有限公司 年产1000吨LED导光板永PMMA复合共挤挤出板技改项目 新建 15000 10000 2 浙江龙泰电器科技有限公司 年产500台全自动医药设备建设项目 新建 18000 10000 3 浙江凌通科技有限公司 年产10万只工具柜建设项目 新建 15000 10000 4 浙江欣莱科包装科技有限公司 年产1.5亿平方高端瓦楞纸板技改项目 新建 25000 12000 5 嘉兴市光泰照明有限有限公司 汽车大灯智能化生产线技改项目 新建 13000 8000 百步经济开发区（百步镇）小计 6 167390 44110 81000 序号 投资主体 项目名称 数量 项目 总投资 以前年度 投资 2017年 计划投资 备 注 1 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 年产15万单集成吊顶及配套电器项目 续建 102000 41600 45000 2 浙江吉仑高分子材料股份有限公司 年产3万吨易染新型弹性纤维项目 续建 21800 2510 10000 3 浙江雅阁吊顶有限公司 年产350万平方米集成吊顶建设项目 续建 14000 0 8000 4 浙江云时代光电股份有限公司 年产500万平方米集成墙面装饰材料建设项目 新建 15000 8000 5 嘉兴宝仕龙集成家居有限公司 年产300万平方米集成吊顶建设项目 新建 9090 6000 6 嘉兴菲尼洛电器有限公司 年产100万平方米集成吊顶建设项目 新建 5500 4000 于城镇小计 1 15000 0 15000 1 富地现代有限公司 年调和50001吨高级润滑油建设项目 新建 15000 15000 澉浦镇（南北湖风景区）小计 1 34000 6703 27297 1 浙江欣兴工具有限公司 年产200万件高效精密数控刀具建设项目 续建 34000 6703 27297 通元镇小计 3 41722 21900 15622 1 嘉兴施耐德繁荣电气有限公司 年产5000台高低压开关柜建设项目 续建 21000 13800 3000 2 博盾科技（浙江）有限公司 年产3500条无轨悬弧门建设项目 续建 12722 8100 4622 3 浙江长瑞精密零部件制造有限公司 年产1.09万吨核电装备关键配套零部件生产基地建设项目 新建 8000 8000